GUSTAVO OLIVEIRA ALBUQUERQUE

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE CONTROLE DE PROCESSOS INTERNOS

RIO BRANCO 2025

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE CONTROLE DE PROCESSOS INTERNOS

Projeto de Estágio Supervisionado (CCET175) apresentado ao curso de Bacharelado em Sistemas de Informação no Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas na Universidade Federal do Acre como requisito para obtenção de nota.

Orientador(a): Wilker Luis Gadelha Maia

RIO BRANCO 2025

SUMÁRIO

- INTRODUÇÃO	3

- PROBLEMA DA PESQUISA	3

- OBJETIVOS DA PESQUISA	4

  - OBJETIVO GERAL	4

  - OBJETIVOS ESPECÍFICOS	4

- JUSTIFICATIVA DA PESQUISA	4

- FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	5

  - ENGENHARIA DE SOFTWARE	5

  - DJANGO FRAMEWORK	5

  - SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	5

  - BOOTSTRAP	6

- PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS	6

  - FASE DE CONCEPÇÃO	6

  - DESENVOLVIMENTO FRONT-END	7

  - DESENVOLVIMENTO BACK-END	7

  - TESTES	8

- ESBOÇO DOS CAPÍTULOS E SEÇÕES	8

- CRONOGRAMA	10

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	11

# INTRODUÇÃO

O presente projeto de estágio será realizado no âmbito da Diretoria de Pesquisa (DPQ/PROPEG) da Universidade Federal do Acre, com o objetivo de desenvolver um Sistema de Controle de Processos Internos (SCPI). Atualmente, o controle dos processos do setor é realizado de forma manual através de planilhas eletrônicas, o que gera inconsistências, perda de informações e dificuldade de pesquisa.

A solução proposta visa substituir o controle manual por um sistema informatizado que permitirá o registro detalhado de cada processo, incluindo informações como setor de origem, número do processo, data de abertura e demais dados relevantes, aumentando a eficiência, rastreabilidade e segurança das informações. O sistema também contará com funcionalidades avançadas de busca e filtragem, além de controle de acesso para garantir a proteção dos dados.

O desenvolvimento deste projeto será conduzido por uma única pessoa, estudante do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação da Universidade Federal do Acre (UFAC), no qual terá a oportunidade de aplicar na prática os conhecimentos adquiridos ao longo do curso.

# PROBLEMA DA PESQUISA

O problema central identificado é a falta de um sistema eficiente para gestão de processos internos do setor. O controle atual é realizado manualmente em planilhas Excel, o que causa:

- Dificuldade no acompanhamento do status dos processos

- Atrasos na localização de informações específicas

- Risco de perda de dados e inconsistências

- Dificuldade na filtragem e pesquisa de informações

- Ausência de mecanismos adequados de segurança e auditoria

# OBJETIVOS DA PESQUISA

O objetivo do projeto de estágio é atender as necessidades da Diretoria de Pesquisa vinculada à PROPEG. O sistema, tem como meta organizar e gerenciar os processos que são encaminhados à diretoria e garantir uma boa fluidez no fluxo das informações geridas pela diretoria.

# OBJETIVO GERAL

Desenvolver um sistema para controlar e gerenciar os processos internos, otimizando o tempo, a consulta e a segurança das informações.

# OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Os objetivos específicos deste projeto de estágio são direcionados para a criação do Sistema de Gerenciamento de Processos Internos. Abaixo, os objetivos específicos são detalhados

    - Implementar a funcionalidade de gerenciamento de processos, permitindo a inserção, consulta, atualização e exclusão de informações sobre os processos, como nome, setor, assunto, data, etc.

    - Desenvolver uma funcionalidade de busca avançada, permitindo que os usuários filtrem os processos, número do processo, data, palavras-chave e outros critérios relevantes, facilitando a consulta rápida e precisa.

    - Garantir a segurança das informações, implementando controles de acesso baseados em permissões de usuário e registros de auditoria que rastreiem alterações, garantindo a integridade dos dados e a conformidade com regulamentações legais.

    - Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

# JUSTIFICATIVA DA PESQUISA

A implementação do Sistema de Controle de Processos Internos é fundamental para a otimização das operações da Diretoria de Pesquisa. Os métodos manuais atualmente utilizados causam ineficiências e riscos de segurança, impactando diretamente a eficácia da gestão documental e comprometendo a conformidade com a legislação vigente, como a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

A centralização das informações em uma base de dados segura e eficiente

facilitará a consulta, inserção e atualização dos processos, com funcionalidades avançadas de busca e filtragem, além de rigoroso controle de acesso para garantir a proteção dos dados sensíveis.

# FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A fundamentação teórica deste projeto de estágio aborda os principais conceitos técnicos e metodológicos que sustentam o desenvolvimento do Sistema de Controle de Processos Interno. O projeto utilizará tecnologias modernas como Bootstrap5, Python com framework Django,  aplicando conceitos de engenharia de software, segurança da informação e boas práticas de desenvolvimento de software. Essas tecnologias foram escolhidas devido à sua robustez, escalabilidade e adequação às necessidades do projeto.

# ENGENHARIA DE SOFTWARE

A engenharia de software envolve o uso de práticas e metodologias para garantir que sistemas complexos sejam desenvolvidos com qualidade, dentro do prazo e atendendo aos requisitos do cliente. Segundo Sommerville (2015, p. 5), "a engenharia de software é uma disciplina de engenharia que se preocupa com todos os aspectos da produção de software".

O desenvolvimento seguirá metodologias ágeis, com entregas incrementais e iterativas, garantindo flexibilidade e adaptação às mudanças de requisitos (PRESSMAN, 2016).

O sistema será baseado na arquitetura de front-end e back-end desacoplados, onde o Bootstrap será utilizado no desenvolvimento do front-end e o Django no desenvolvimento do back-end. Essa separação entre cliente e servidor promove uma estrutura mais modular e escalável, além de permitir o desenvolvimento independente de cada camada (FOWLER, 2002).

O desenvolvimento do Sistema de Controle de Processos Internos (SCPI) fundamenta-se na seleção criteriosa de tecnologias modernas que atendem aos requisitos de robustez, escalabilidade e segurança necessários para uma aplicação institucional. A escolha da linguagem Python como base do projeto justifica-se por suas características de alta produtividade e sintaxe limpa, que favorecem o desenvolvimento ágil e a manutenção do código. Python é uma linguagem multiplataforma que suporta múltiplos paradigmas de programação, incluindo a programação orientada a objetos, fundamental para a arquitetura do sistema proposto.

A arquitetura do sistema será baseada no padrão Model-Template-View (MTV), característico do framework Django, que promove uma separação clara entre as camadas de dados (Model), processamento (View) e apresentação (Template). Esta arquitetura facilita a manutenibilidade do código e permite o desenvolvimento independente de cada camada, alinhando-se ao princípio de baixo acoplamento preconizado por Fowler (2002). Segundo Pressman (2016), a adoção de padrões arquiteturais consolidados contribui significativamente para a qualidade do software final, reduzindo riscos de implementação e facilitando futuras expansões do sistema.

O sistema utilizará ainda o conceito de Mapeamento Objeto-Relacional (ORM), que permite a interação com o banco de dados relacional através de objetos Python, eliminando a necessidade de escrever consultas SQL diretamente. Esta abordagem não apenas aumenta a produtividade do desenvolvimento, mas também reduz vulnerabilidades de segurança como injeções SQL, uma vez que as consultas são tratadas automaticamente pelo framework Django, utilizado no desenvolvimento do software.

# DJANGO FRAMEWORK

O Django será utilizado como framework principal por ser um framework Python de alto nível que incentiva o desenvolvimento rápido e limpo, com princípios de "não se repita" (DRY) e baixo acoplamento (DJANGO SOFTWARE FOUNDATION, 2023). O framework segue a filosofia "batteries included", fornecendo componentes integrados para autenticação de usuários, administração de conteúdo, sistema de templates e roteamento de URLs.

Uma das principais características do Django é o seu ORM (Object-Relational Mapper), que é compatível com MySQL, PostgreSQL, SQLite e Oracle. O ORM permite que desenvolvedores interajam com o banco de dados através de objetos Python, utilizando métodos como create(), get(), filter() e delete(), sem a necessidade de escrever consultas SQL diretamente. Esta abstração simplifica operações de CRUD (Create, Read, Update, Delete) e garante maior portabilidade entre diferentes sistemas gerenciadores de banco de dados.

O Django também gera automaticamente uma interface administrativa completa a partir da definição dos modelos de dados, o que acelera significativamente o desenvolvimento do painel administrativo do sistema. Esta funcionalidade nativa do framework reduzirá consideravelmente o tempo de implementação do módulo de gerenciamento do SCPI.

# BOOTSTRAP

O framework Bootstrap será utilizado para desenvolvimento do front-end, garantindo interface responsiva e adaptável a diferentes dispositivos, seguindo princípios de User Experience (UX) e User Interface (UI).

O framework disponibiliza uma biblioteca completa de componentes reutilizáveis prontos para uso, incluindo botões, formulários, barras de navegação, modais, carrosséis, alertas e tabelas. Esta característica proporcionará agilidade no desenvolvimento das telas do SCPI, como as interfaces de login, visualização de tabelas e gerenciamento de processos. Conforme destacado por Miguel e Costa (2015), a utilização do Bootstrap permite o desenvolvimento de interfaces consistentes e profissionais em tempo reduzido, atendendo aos princípios de User Experience.

# MYSQL

O MySQL é parte essencial da pilha de aplicativos web LAMP (Linux-Apache-MySQL-PHP/Perl/Python), amplamente utilizada no desenvolvimento de aplicações web. A integração nativa do Django com o MySQL através de seu ORM garante que todas as operações de CRUD sejam refletidas no banco de dados de forma segura e eficiente.

# SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Considerando que o sistema lidará com dados institucionais, serão implementadas medidas de segurança em compliance com a LGPD, incluindo:

    - Autenticação e autorização baseada em papéis (roles)

    - Criptografia de dados sensíveis

    - Auditoria e logs de todas as operações

    - Proteção contra vulnerabilidades web comuns (OWASP Top 10)

# PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Os procedimentos metodológicos deste projeto seguem uma estrutura organizada em fases de concepção, desenvolvimento (front-end e back-end), e testes, de acordo com as atividades e horas projetadas para cada etapa. O objetivo é garantir um processo de desenvolvimento eficiente e controlado, com entregas de funcionalidades.

# FASE DE CONCEPÇÃO

A fase de concepção consiste no levantamento e documentação dos requisitos, na prototipação e no design da arquitetura do sistema. Esta fase é essencial para compreender as necessidades da Diretoria de Pesquisa da PROPEG/UFAC e definir claramente as funcionalidades que deverão ser implementadas.

Atividades:

Levantamento de Requisitos e Entrevistas: Envolve reuniões e entrevistas com os stakeholders do projeto para coletar as especificações dos módulos de gerenciamento de atos normativos e controle de qualificação;

Documentação dos Requisitos: Organização e formalização dos requisitos coletados, garantindo que todos os aspectos sejam devidamente registrados para guiar o desenvolvimento;

Protótipos e Diagramas de Fluxo: Criação de protótipos das telas e diagramação do fluxo de dados e processos para validar com os usuários;

Projeto de Arquitetura do Sistema: Definição da arquitetura geral do sistema, incluindo a estrutura do banco de dados, integração entre front-end e back-end e decisões técnicas sobre o uso de Bootstrap e Django;

Design de Interfaces e Prototipação: Criação das interfaces de usuário e protótipos visuais que serão implementados na fase de desenvolvimento.

# DESENVOLVIMENTO FRONT-END

A fase de desenvolvimento do front-end será realizada com Bootstrap, um framework amplamente utilizado para a criação de interfaces interativas e responsivas. Serão desenvolvidas telas específicas para as funções de login, tabelas e processos em cada tabela.

Atividades:

Tela de Login e Autenticação: Implementação da interface para login e controle de acesso, garantindo a segurança das informações;

Tela de Visualização das Tabelas (CRUD): Implementação de uma interface onde o usuário pode visualizar, editar e excluir tabelas de processos;

Tela de Visualização dos Processos: Implementação da interface onde o usuário pode visualizar os processos, editar, atualizar e excluir processos individualmente;

Tela para Adicionar Tabelas e Tela para Adicionar Processos: implementação das interfaces para persistência de dados no banco de dados, para que possa ser mostrada nas tabelas.

# DESENVOLVIMENTO BACK-END

O back-end será desenvolvido com Python Django, fornecendo uma aplicação web tradicional construída com Django.

Atividades:

Modelagem de Banco de Dados: Estruturação do banco de dados relacional para armazenar as informações sobre os processos;

Implementação do Sistema de Autenticação: Desenvolvimento do sistema de login, garantindo que apenas usuários autorizados possam acessar o sistema.

Integração com Banco de Dados: Conexão do sistema ao banco de dados relacional (MySQL), garantindo que todas as operações de CRUD sejam refletidas no

banco de forma segura e eficiente.

Conexão das Funcionalidades do Front-End com o Back-End: Garantir que o front-end esteja devidamente integrado com o back-end, permitindo que as funcionalidades de consulta e gerenciamento operem conforme esperado.

# TESTES

Os testes são uma parte crítica do desenvolvimento, assegurando que todas as funcionalidades estejam funcionando corretamente e que o sistema atenda aos requisitos de segurança, desempenho e usabilidade. Os testes serão realizados em diversas etapas:

Teste de Unidade: Testes automáticos de cada componente do sistema, garantindo que cada parte funcione individualmente.

Teste de Integração: Verificação da interação entre diferentes módulos, especialmente a comunicação entre front-end e back-end.

Teste de Sistema: Teste completo do sistema, verificando se as funcionalidades operam conforme esperado de ponta a ponta.

Teste de Aceitação: Validação do sistema pelos usuários finais, garantindo que ele atenda às suas expectativas e requisitos.

Teste de Operação: Simulação do uso real do sistema para verificar sua robustez, performance e usabilidade sob condições normais de operação.

# ESBOÇO DOS CAPÍTULOS E SEÇÕES

O relatório final do projeto de estágio seguirá a estrutura tradicional de trabalhos acadêmicos e técnicos, dividindo-se em capítulos e seções que apresentarão a fundamentação teórica, o desenvolvimento, as metodologias aplicadas e os resultados obtidos durante o processo.

Abaixo está o esboço detalhado dos capítulos e seções que comporão o relatório:

- INTRODUÇÃO

  - APRESENTAÇÃO DO PROJETO

  - JUSTIFICATIVA

  - OBJETIVOS

    - Objetivo Geral

    - Objetivos Específicos

  - METODOLOGIA

  - ESTRUTURA DO TRABALHO

- FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

  - ENGENHARIA DE SOFTWARE

  - SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

  - LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO E FRAMEWORKS

    - Bootstrap

    - Python Django

  - MODELAGEM DE BANCO DE DADOS

- DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA

  - ARQUITETURA DO SISTEMA

  - MÓDULO DE GERENCIAMENTO DE PROCESSOS

    - Requisitos Funcionais

    - Requisitos Não Funcionais

  - TECNOLOGIAS UTILIZADAS

- TESTES E VALIDAÇÃO

  - TESTE DE UNIDADE

  - TESTE DE INTEGRAÇÃO

  - TESTE DE SISTEMA

  - TESTE DE ACEITAÇÃO

  - TESTE DE OPERAÇÃO

- CONSIDERAÇÕES FINAIS

  - RESULTADOS OBTIDOS

  - LIMITAÇÕES DO PROJETO

  - SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

# CRONOGRAMA

| Atividade | Data |
| --- | --- |
| Levantamento de Requisitos e Entrevistas | 01/07 - 04/07 |
| Documentação dos Requisitos | 05/07 - 11/07 |
| Prototipação e diagrama de classes | 12/07 - 23/07 |
| Planejamento das atividades | 24/07 |
| Codificação dos modelos (estrutura do banco) | 25/07 - 28/07 |
| Codificação do template padrão (Bootstrap) | 29/07 - 01/08 |
| Implementação do CRUD de processos | 02/08 - 13/08 |
| Implementação de consultas e filtros | 14/08 - 19/08 |
| Implementação de relatórios e exportação | 20/08 - 23/08 |
| Codificação do painel administrativo | 24/08 - 26/08 |
| Codificação do sistema de login | 27/08 - 29/08 |
| Outras codificações (geral) | 30/08 - 08/09 |
| Testes de banco de dados (integridade) | 09/09 - 10/09 |
| Testes de interface (usabilidade) | 11/09 - 16/09 |
| Testes de segurança | 17/09 - 18/09 |
| Correção de bugs e ajustes finais | 19/09 - 25/09 |
| Documentação e entrega | 26/09 - 30/09 |

# REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

Diário Oficial da União, Brasília, 15 ago. 2018.

CHACON, Scott; STRAUB, Ben. Pro Git. 2ª ed. Berkeley, CA: Apress, 2014.

FOWLER, M. Patterns of Enterprise Application Architecture. Boston: Addison-Wesley, 2002.

MCCONNELL, Steve. Code Complete. 2ª ed. Redmond: Microsoft Press, 2004.

PRESSMAN, R. S. Engenharia de Software: uma abordagem profissional. 8ª ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

SOMMERVILLE, I. Engenharia de Software. 10ª ed. São Paulo: Pearson, 2015.

KEMPER, A.; EICKLER, A. Sistemas de Bancos de Dados. 10ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2023.**

(Cobre modelagem e otimização de bancos relacionais.)

MESZAROS, G. xUnit Test Patterns: Refactoring Test Code. Upper Saddle River: Addison- Wesley, 2020.**

ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. Sistemas de Banco de Dados. 6ª ed. São Paulo: Pearson, 2011.

RAMOS, S. J. Um Estudo Comparativo entre os Principais Frameworks de Desenvolvimento Web em Python. Trabalho de Conclusão de Curso – Universidade Federal Rural da Amazônia, 2018.

SOUZA, L. P. Comparativo entre Frameworks de CSS Bootstrap e Bulma para Desenvolvimento Web Responsivo. Interface Tecnológica, v. 17, n. 1, 2020.

ORACLE CORPORATION. MySQL Reference Manual. Disponível em: https://dev.mysql.com/doc/. Acesso em: 25/11/2025.

MOZILLA DEVELOPER NETWORK. Django: Introduction. Disponível em: https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Learn/Server-side/Django/Introduction. Acesso em: 25/11/2025.